医院安保服务需求

院区现有及可优化延伸改造资源用地后停车位共1067个，其中：院区主干道、云星楼旁共110个，核医学楼两侧（含医学楼可优化场地车位）共350个，1号临时停车场可改造优化车位400个，河涌边绿化林可延伸开发车位100个，党员之家现有车位80个，急诊科地下停车库27个；

（1）1号临时停车场升级改造项目按标准化停车场地精细分区优化，合理精准规划车位，使场地利用率达到100%；

（2）3年后综合门诊大楼竣工启用时，门诊大楼地下车库升级改造为智能停车库AGV，可得停车位约300个（实际改造按建筑建构升级进行）；

（3）医技楼侧面现有空置场地优化升级为临时停车场，可得停车位约200个；核医学楼对面绿化林优化升级为临时停车场，可得停车位约120个；

（4）根据现有医院车辆流量统计，现有院区停车场地基本可以满足日常停车所需；视停车需求，院职工车辆可考虑规划固定场地停放，解决院职工停车难的问题。

停车场升级改造计划

（1）车场升级改造总面积约1.2万平方米，具体以实际面积现

场改造为准；

（2）车场升级改造总费用约260万元左右；（含1号临时停车场、核医学楼现有空地、原超市后面的河渠回填场地等）

（3）升级停车场、实行混凝土平整硬化；

（4）在车场内安装视频监控、广场灯、临水设施、共享充电桩、垃圾投放设施及排水地面硬化；

（5）重新对院内停车位和道路交通标志标线设计制作；

（6）优化升级现有停车场的标识标线，使之规范化、标准化；

（7）升级改造PTC系统，使用电子系统支付平台（微信、支付宝等），在停车场明显处、出口处粘贴二维码，方便进入车主能够快速、便捷支付停车费用，加快车辆流出速度。

停车场改造预算（面积：约12000平方米）

（1）、停车场地面硬化混凝土：

2000立方（混凝土厚度15—20CM）；

（2）、路面平整施工费，机械设备租赁费：

12000平方（包括三合土压整）；

（3）、院区道路、停车场道路标示及标线：10000米

（4）、停车场监控系统设备安装：

（5）、停车场照明系统：

360度高位LED广场灯4个：

（6）、车场给排水排污：500米

（7）、停车场临水控制系统及垃圾桶摆放10个；

附：1、河涌两边可延伸开发的停车用地改造费用；

（约2600m²*路面平整施工费、机械设备租赁费）

2、院区东出口PTC道闸平移费用：

（8）施工周期：约5周；施工方法：分批分时段施工。

总计费用约为：   万元。

停车场外包合作意向

1、承包方前期投入约260万元，

2、根据《国有资产租赁若干意见》及合同法第一百四十一条规定，建议院方采取“合情、合理、合法”的3+2合作模式。租赁期为五年；

3、车场人力成本：8人*    元/月，年人力成本支出费用：  万元；

4、综合1）和2）的数据分析，年经营毛收入918480元—1242480元；（未核算运营管理费用、水电费用、维修维保费用、税收及其他经营支出费用）

5、承包方前期投资运营成本约260万元（全包），

6、建议医院按停车场月实际经营纯收入    %—    %收取停车场经营管理费。

7、本着医院的合法权益与承租方的合法权益，建议承租方提供停车场收费的月、年流水账目，给院方以便于双方成本核算。

8、建议取消凭发票减半收取停车费用的政策、建议医院职工停车费调整为   元/月/车。

医院安保运外包合作意向

1、建议医院岗位人员配置52人，包括8人车闸收费人员。

2、人力成本预算：从业人员平均人力成本按医院建议工价4500元/人。

3、从业人员聘用标准：年龄45周岁以下、身高170cm以上、品德端正；部分从

业人员须持相应资格证上岗；安保人员持保安证上岗；

4、人员岗位配置安排：

1号岗：急诊门诊3人；              2号岗：院区正门2*2=4人；

3号岗：医技楼2*2=4人；            4号岗：核医学楼1*2=2人；

5号岗：营养楼后勤保障部2*2=4人；  6号岗：士多店2*2=4人；

7号岗：儿科1*2=2人；              8号岗：住院楼3*2=6人；

9号岗：发热门诊1*2=2人；          10号岗：朝阳门诊4人；

11号岗：1号停车场1*2=2人；        12号岗：机动巡逻岗1*2=2人

13号岗：消防监控中心2*3=6人；     14号岗：收费岗7人；

15号岗：夜班巡逻岗2人（其中监控中心抽调1人）

16号岗：轮休岗5人

备用人员：1人