



[bookmark: _Toc2082][bookmark: _Toc21682][bookmark: _Toc11537][bookmark: _Toc32384][bookmark: _Toc7317][bookmark: _Toc8692][bookmark: _Toc27889][bookmark: _Toc27377][bookmark: _Toc7601]南方医科大学第五附属医院
[bookmark: _Toc8689][bookmark: _Toc9543][bookmark: _Toc6352][bookmark: _Toc1392][bookmark: _Toc17289][bookmark: _Toc21588]HIS新系统升级改造建设项目配套开展专业监理服务项目
[bookmark: _Toc405]
[bookmark: _Toc6913]
[bookmark: _Toc23596]院内采购文件







[bookmark: _Toc14397][bookmark: _Toc27491][bookmark: _Toc26438][bookmark: _Toc21404][bookmark: _Toc19230][bookmark: _Toc4265][bookmark: _Toc27237][bookmark: _Toc10444][bookmark: _Toc25591]项目编号：NYWYF20260012




	

[bookmark: _Toc2813][bookmark: _Toc16844][bookmark: _Toc21516][bookmark: _Toc23851][bookmark: _Toc24090][bookmark: _Toc16418][bookmark: _Toc8029][bookmark: _Toc18768][bookmark: _Toc17298]日 期：2026年9月





目  录

第一部分 报名邀请函	1
第二部分 采购需求	3
第三部分 评分标准	11
第四部分 合同模板	13
第五部分 供应商须知	23
第六部分 相关格式文件	25













	


[bookmark: _Toc20707][bookmark: _Toc16951][bookmark: _Toc8510]第一部分 报名邀请函
[bookmark: _Toc31562][bookmark: _Toc11230]根据我院业务发展需要，近期拟对HIS新系统升级改造建设项目配套开展专业监理服务项目进行采购，现根据相关规定特此公告，欢迎符合条件的供应商参加。
1、 采购需求
1.项目编号：NYWYF20260012
2.项目名称：南方医科大学第五附属医院HIS新系统升级改造建设项目配套开展专业监理服务项目
3.项目预算（限价）：230000元
4.服务期：自合同签订之日起至南方医科大学第五附属医院HIS新系统升级改造项目最终验收为止。
5.采购内容及要求：详见第二部分采购需求
二、提供资料相关事项
1.报名截止时间：2026年9月20日17点30分
2.报名方式：电子邮件报名
3.报名所需提供资料及要求：详见公告附件3报名资料
温馨告知：报名资料除封面外，其他材料须双面打印，打印出来的资料盖章后，扫描成PDF版。各报名供应商应确保所提供报名资料真实、完整、清晰可辨，若报名资料模糊不清、难以辨认，视为未提供，由此造成报名不成功、不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。
4.评审时间及地点：待定（根据医院工作安排通知符合要求报名公司）
5.报名注意事项：
（1）请各报名供应商在报名截止时间前，按照报名资料要求做好整套报名资料，发送至指定邮箱，报名时间截止后，由相关人员统一审核。
（2）各报名供应商应确保所提供报名资料真实、完整、清晰可辨，报名资料模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成报名不成功、不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。
（3）报名时间截止后不再受理报名或资料变更和补充，报名时间截止后所接收的任何邮件视为无效邮件。
三、报名供应商资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，并加盖公章。
2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供书面声明函或承诺函，并加盖公章。
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供书面声明函或承诺函，并加盖公章。
4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供书面声明函或承诺函，并加盖公章。
5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函或承诺函，并加盖公章。
6.本项目不接受联合体响应。提供书面声明函或承诺函，并加盖公章。
注：供应商若不能同时满足以上条件，则视为投标参与无效（如发现提供虚假材料者，取消其参加评审资格和成交资格）。
四、联系方式：
莫老师：020-62236261（采购业务咨询）  邮箱：nywycgb@126.com
陆老师：020-62236250（项目需求咨询）
吴老师：020-62236105（投诉举报电话）
联系时间（工作日）：8:30-12:00，14:30-17:30




南方医科大学第五附属医院
2026年9月16日
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第2部分 [bookmark: _Toc18199][bookmark: _Toc29094]采购需求
[bookmark: _Toc12178][bookmark: _Toc4236][bookmark: _Toc32106][bookmark: _Toc10636][bookmark: _Toc20606][bookmark: _Toc27614][bookmark: _Toc8122][bookmark: _Toc28850][bookmark: _Toc20762][bookmark: _Toc6416][bookmark: _Toc26796]一、项目概况
（一）项目名称：南方医科大学第五附属医院HIS新系统升级改造建设项目配套开展专业监理服务项目
（二）项目预算（限价）：230000元
（三）服务期：自合同签订之日起至南方医科大学第五附属医院HIS新系统升级改造项目最终验收为止。
（四）服务地点：采购人指定地点。
（五）采购项目需实现的功能和目标：协助采购人监督承建单位完成南方医科大学第五附属医院HIS新系统升级改造项目的建设以及验收工作。
二、技术要求（除“▲”和“★”条款外，按序号（一）-（五）计5条一般性条款）
（一）按照 "四控三管一协调" 的监理工作体系，对采购人南方医科大学第五附属医院HIS新系统升级改造项目实施全过程监督管理。
（二）项目实施阶段监理
1.质量控制
· 审核承建单位提交的详细设计方案、接口设计方案、数据库设计方案，组织技术审核；
· 对硬件设备到货进行开箱验收，核对品牌、型号、规格、数量与配置，查验产品合格证、原厂质保函等资料；
· 监督系统安装部署、软件开发、配置调试、数据迁移等实施过程，对关键工序、关键节点实施旁站监理；
· 审核单元测试、集成测试、系统测试方案与测试用例，监督测试执行过程，审核测试报告；
· 对发现的质量问题签发监理通知单，督促承建单位整改并验证整改效果；
· 配合采购人开展阶段性验收，审核阶段交付成果的完整性与合规性。
2.进度控制
· 审核承建单位提交的项目总体进度计划、月度计划、周计划，确认关键里程碑节点；
· 跟踪检查项目实际进度，对比计划进度进行偏差分析；
· 当进度出现滞后时，督促承建单位采取纠偏措施，调整进度计划并重新审核；
· 定期向采购人提交进度分析报告，预警进度风险；
· 审核项目延期申请，提出监理意见供采购人决策。
3.投资控制
· 协助采购人编制项目资金使用计划，合理安排支付节奏；
· 审核承建单位提交的工程款支付申请，核对应完成工作量与实际完成质量；
· 对项目变更进行费用测算与经济性评估，严格控制额外支出；
· 审核项目竣工结算资料，配合完成财务审计；
· 提出优化投资的合理化建议，提升资金使用效益。
4.变更控制
· 建立规范的变更管理流程，所有变更须履行申请、评估、审批、实施、验证程序；
· 对变更请求进行技术可行性、进度影响、费用影响、风险影响综合评估；
· 监督变更实施过程，验证变更效果，更新相关文档；
· 记录所有变更事项，形成完整的变更台账。
（三）项目投入技术团队人员要求
1.总监理工程师1名
（1）人员要求
本科或以上学历，10年以上信息系统/信息化项目监理或项目管理工作经验。
（2）工作内容
1）监理策划与组织管理
①确定项目监理机构人员分工，组建监理团队；主持编制监理规划，审批各专业监理实施细则。
②组织建立监理工作制度，明确监理流程、文档管理、会议制度。
③代表监理单位与建设单位、承建单位、第三方单位开展工作对接，协调各方关系。
④审核监理周报、月报、专题报告，签发监理对外正式文件。
2）项目开工、合同与进度管理
①审核承建单位提交的项目实施方案、实施组织设计、开工申请，签发工程开工令。
②熟悉项目合同，监督甲乙双方履行合同义务；处理合同变更、工程洽商，审核变更的必要性、范围、造价、工期影响。
③审批项目总进度计划、阶段性实施计划，监控整体进度，识别进度风险，组织协调进度纠偏。
④处理工程暂停、复工申请，签发工程暂停令、复工令。
3）质量控制
①总体把控项目质量目标，审批质量管控方案，组织开展质量风险识别。
②审核需求规格说明书、概要设计、详细设计、测试方案等关键技术文档。
③组织重要阶段审核、方案审核；监督设备到货检验、软件部署、系统集成、测试、上线等关键节点。
④主持质量问题、缺陷问题分析，审批质量整改方案，跟踪重大质量问题闭环。
4）投资、变更与计量管理
①审核工程款支付申请，签署工程款支付监理意见。
②审核工程变更申请，评估变更对造价、工期、质量的影响，参与变更审核。
③审核工程计量资料，复核项目工作量，防止超报、虚报。
④参与索赔处理，审核索赔资料，提出监理处理意见。
5）验收、竣工及收尾
①审核承建单位竣工资料，组织竣工预验收，出具预验收监理意见。
②参与项目正式竣工验收，编写监理工作总结、监理竣工报告。
③审核项目竣工结算相关监理资料，处理项目遗留问题。
2.总监理工程师代表1名
（1）人员要求
本科或以上学历，5年以上信息系统/信息化项目监理或项目管理工作经验。
（2）工作内容
1）日常监理组织与现场管理
①根据总监理工程师授权，主持项目日常监理工作，落实监理规划与监理细则要求。
②检查各专业监理工程师履职情况，收集监理日常工作信息，向总监理工程师汇报项目风险、重大问题。
③主持监理例会，编写监理会议纪要；组织一般性专题协调会议。
2）进度控制
①检查落实阶段性进度计划执行情况，跟踪任务完成情况，识别进度偏差，向总监理工程师汇报，落实总监理工程师确定的纠偏措施。
②收集进度数据，编制监理周报、月报初稿，报总监理工程师审核签发。
3）质量控制
①参与审核实施方案、技术方案、测试方案等技术文档；组织一般性技术方案审核。
②跟踪系统集成、软硬件部署、测试、试运行等现场实施过程，开展旁站、巡检。
③跟踪一般质量缺陷整改落实，重大质量问题第一时间上报总监理工程师。
④检查设备进场验收，核对设备型号、配置、资料。
4）合同、计量与变更辅助
①收集工程计量、工作量资料，完成初步复核，提交总监理工程师审核。
②接收工程变更申请，开展初步核查、评估，整理资料上报总监理工程师，不独立审批变更。
③收集工程款支付相关佐证材料，做初步核查，报总监理工程师审批。
5）验收及收尾辅助
①收集竣工资料，开展资料初审；协助总监理工程师开展竣工预验收工作。
②跟踪项目试运行、质保期内一般缺陷整改工作。
③协助总监理工程师编制监理报告、监理工作总结初稿。
3.监理工程师至少2名
（1）人员要求
3年以上信息系统/信息化项目监理或项目管理工作经验。
（2）工作内容
1）监理前期工作
①熟悉项目合同、需求文件、技术方案、建设标准；参与编制监理实施细则，明确本专业监理要点、检查方法。
②熟悉承建单位实施方案、组织架构、人员配置，核对进场人员资质。
③参加项目交底会、第一次监理会议，整理本专业相关基础资料。
2）质量控制（核心工作）
①文档审核：审核需求规格、概要设计、详细设计、数据库设计、接口方案、部署方案、测试方案、测试报告等技术文档，出具监理审核意见，重大问题上报总监理工程师或总监理工程师代表。
②设备 / 软硬件进场检查：对服务器、网络设备、安全设备、软件许可开展开箱检验，核对型号、版本、序列号、合格证、授权文件；不合格设备提出退场意见，报总监理工程师或总监理工程师代表。
③现场过程管控：采用巡检、旁站、见证测试、抽查等方式，监督软件开发、系统集成、配置调试、数据迁移、压力测试、联调测试、试运行等实施过程。
④缺陷与整改管理：发现质量问题，起草监理通知单；跟踪承建单位整改实施，对整改结果复核验证；重大质量隐患第一时间上报总监理工程师或总监理工程师代表。
⑤参与阶段审核：参与需求审核、设计审核、阶段测试审核，从监理角度提出专业意见。
3）进度控制
①审核承建单位提交的总进度计划、月 / 周实施计划，检查计划合理性，提出监理初审意见报总监理工程师或总监理工程师代表。
②跟踪本专业任务实际完成情况，对比计划识别进度偏差，分析滞后原因，提出纠偏建议。
③收集进度数据，编写监理周报、月报中本专业板块内容，上报总监理工程师或总监理工程师代表。
④跟踪里程碑节点完成情况，出现重大进度风险及时向总监理工程师或总监理工程师代表报告。
4）投资与变更控制
①开展工程计量初审，核对实际完成工作量，对工程款支付申请做资料核查，形成初审意见提交总监理工程师或总监理工程师代表，不独立审批支付。
②接收工程变更申请，开展技术、工作量初审，评估变更对质量、进度、造价的影响，整理变更资料上报总监理工程师或总监理工程师代表，无权审批变更。
③关注现场额外工作量，做好记录，防止未经审批的隐性增量。
5）合同、信息（文档）管理
①跟踪检查承建单位合同履约情况，记录人员、交付物、工期履约偏差，发现合同风险上报总监理工程师或总监理工程师代表。
②负责监理专业文档收集、整理、编制：监理记录、巡检记录、旁站记录、测试见证记录、监理通知单、工作联系单初稿。
③督促承建单位按要求提交项目全套技术文档、过程文档；做好监理资料分类归档，保证资料完整可追溯。
6）组织协调
①参加监理例会，汇报本专业监理情况，编写会议纪要专业部分；参加专题协调会。
②处理本专业一般性技术争议，做好参建各方沟通；重大矛盾、合同争议、索赔事项不得自行处理，上报总监理工程师或总监理工程师代表。
7）测试、验收与收尾阶段
①监督单元测试、集成测试、系统测试、用户验收测试过程，见证关键测试，核查测试报告真实性。
②初审承建单位提交的竣工资料，核对资料完整性、一致性，将初审结果提交总监理工程师或总监理工程师代表。
③协助总监理工程师或总监理工程师代表开展竣工预验收，记录预验收问题清单，跟踪问题闭环整改。
④项目试运行阶段跟踪系统运行情况，记录故障与缺陷；质保期内跟踪缺陷修复工作。
⑤参与编写监理工作总结、监理报告相关专业章节。
（四）保密要求
★1.本次项目所涉及有关医院的所有资料必须保密，供应商须提供承诺函（格式自拟）。
2.要求在项目服务过程中，对所获得的有关采购人服务的各类数据、资料负有保密义务，未经许可，不得向第三方泄露。供应商应遵循如下要求：
（1）技术支持人员保证遵守医院有关的政策、法律、法规和制度；
（2）技术支持人员保证按照医院规范开展工作，凡接收到的重大服务请求在未经客户同意的情况下不做任何处理；
（3）技术支持人员保证不向外（指用户规定范围以外）泄漏任何业务和技术相关数据。
（五）服务要求
提供服务期间以下各类服务输出文件：
1.监理规划；
2.监理月报；
3.会议纪要；
4.总结报告。
三、商务要求（除“▲”和“★”条款外，按序号（一）-（三）计3条一般性条款）
（一）付款进度和方式
1.合同签订并收到供应商开具的合规等额发票，经采购人核对无误后，15个工作日内向供应商支付合同总额的30%。（若供应商为中小企业，付款天数改为5个工作日）
2.HIS 新系统完成上线工作并收到供应商开具的合规等额发票，经采购人核对无误后，60日内向供应商支付合同总额的40%。
3.HIS 新系统项目完成最终验收并收到供应商开具的合规等额发票，经采购人核对无误后，60日内向供应商支付合同总额的30%。
4.供应商应于采购人支付款项之前向采购人提供合规发票，否则，采购人有权拒绝支付相应款项直至供应商提供合规发票为止，且采购人的拒付行为不被视为违约。
5.若因供应商原因，导致延迟付款的，后果由供应商承担，采购人不承担任何逾期付款的责任。
6.如遇节假日或不可抗拒原因，支付日期可顺延。
（二）报价要求
报价为全包价，以人民币为结算单位，包括但不限于监理服务、人员劳务、交通、资料整理、各项税费及应预见和不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用。
（三）验收要求
1.供应商审核承建单位提交的验收申请及全套验收资料；
2.供应商审核验收方案，组织验收前自查，督促完成问题整改；
3.供应商协助采购人组织正式验收，出具监理意见；
4.供应商监督系统试运行，督促承建单位优化完善；
5.供应商审核项目最终交付成果，确认项目达到合同约定目标；
6.供应商协助完成项目资料归档与移交。

备注：
1.如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，报价人须进行实质性响应，报价人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。
[bookmark: _Toc4075][bookmark: _Toc3222]2.如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，报价人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。
[bookmark: _Toc11917]3.成交原则：根据评审标准按综合评分法进行评审，按其评审总得分由高到低顺序排列评分情况，排名第一的供应商为第一成交候选人。采购结果报医院同意后在医院官网公布。
4.报价方式：本项目需进行再次报价，各供应商现场再次填写报价表。
5.异常低价审查
根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库(2026)2号)等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价审查程序:(1)响应报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值X50%。(2)响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即响应报价通过符合性审查且报价次低供应商响应报价X50%。(3)投标(响应)报价低于最高限价45%的，即响应报价<最高限价x45%。(4)其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质里或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价响应审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对响应价格作出解释。
6.特别说明
（1）供应商有下列情形之一的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得参与我院任何采买活动：
1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3）与其他供应商或者采购机构恶意串通围标的；
4）随意申请撤换或放弃中标/成交结果的；
5）中标、成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；
6）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）采购合同的；
7）一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；
8）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或磋商、询价时的承诺的或提供假冒伪劣产品的；
9）中标/成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；
10）向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；
11）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
（2）有下列情形之一的，将视为供应商互相串通报价，响应报价无效：
1）不同供应商委托同一单位或个人办理响应报价事宜；
2）不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制；
3）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
4）不同供应商的响应文件相互混装。
（3）有下列情形之一的，响应报价无效：
1）不具备采购文件中规定的资格要求的；
2）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的（采购文件另有说明的除外）；
3）响应文件含有我院不能接受的附加条件的；
4）法律法规和采购文件规定的其他无效情形。
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[bookmark: _Toc27027][bookmark: _Toc270]第三部分 评分标准
南方医科大学第五附属医院HIS新系统升级改造建设项目配套开展专业监理服务项目评分表
	序号
	评审内容
	评审细则
	分值

	1
	一般性条款（非“★”、“▲”号条款）响应 (16分)
	根据供应商的响应文件对“第二部分 采购需求--二、技术要求以及三、商务要求”的一般性条款（非“★”、“▲”号）的响应情况进行评审（共8项）。每一项一般性条款的响应情况为“正偏离”或“符合”或“无偏离”的，得2分，最高得16分。
注：①填写《技术和服务要求响应表》，若采购需求有要求提供证明材料的，需提供符合要求的证明材料，否则视为负偏离，响应情况表需备注证明文件页码。为方便评审，建议在证明材料能体现技术条款处进行标识（如增加红色方框并写明对应的条款名称或条款序号）。②不按要求提供或提供不符的视为负偏离。③如采购需求书中有要求证明资料的，以采购需求书要求为准。
	16分

	2
	同类项目业绩
（10分）
	供应商具有自2023年1月1日至今同类项目业绩（信息化项目监理服务）的，每提供一个合同得2分，最高得10分。
注：①以合同签订时间为准，与同一用户单位签订的多份同类项目业绩不累计计分。②附合同关键页复印件作为证明材料（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同内容、签订合同双方的落款盖章、签订日期等的关键页）。
	10分

	3
	认证证书 (6分)
	供应商具有有效的管理体系认证（认证范围须与信息化监理相关）证书：
1.具有ISO9001质量管理体系认证证书，得2分；
2.具有ISO27001信息安全管理体系认证证书，得2分；
3.具有ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证证书，得2分。
注：以上资质证书须在有效期内，提供证书的复印件并加盖公章，否则不得分。
	6分

	4
	总监理工程师（8分）
	总监理工程师（1人），需具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）信息系统监理师证书，否则以下不得分，在此基础上具备以下证书：
1.具有本科或以上学历证书，得2分。
2.具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）的信息系统项目管理师证书，得2分。
3.具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）的系统集成项目管理工程师证书，得2分。
4.具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）的系统分析师证书，得2分。
注：①提供有效的证书复印件。②须提供供应商在评审当天前六个月内任意一个月为其购买社保的证明材料。③如证明资料不齐全的，视为无效，不得分。
	8分

	5
	总监理工程师代表（6分）
	总监理工程师代表（1人），需具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）信息系统监理师证书，否则以下不得分，在此基础上具备以下证书：
1.具有本科或以上学历证书，得2分。
2.具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）的信息系统项目管理师证书，得2分； 
3.具有咨询工程师（投资）登记证书【电子、信息工程（含通信、广电、信息化）】，得2分。
注：①提供有效的证书复印件。②须提供供应商在评审当天前六个月内任意一个月为其购买社保的证明材料。③如证明资料不齐全的，视为无效，不得分。
	6分

	6
	项目团队人员（14分）
	项目团队人员（总监理工程师、总监理工程师代表除外），需具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）信息系统监理师证书，否则以下不得分，在此基础上具备以下证书：
1.具有咨询工程师（投资）登记证书【电子、信息工程（含通信、广电、信息化）】,每提供1人得2分，最高得2分；
2.具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）的软件评测师证书,每提供1人得2分，最高得2分；
3.具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）的信息系统项目管理师证书,每提供1人得2分，最高得4分；
4.具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）的网络工程师证书,每提供1人得2分，最高得4分；
5.具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）的系统规划与管理师证书，每提供1人得2分，最高得2分。
注：①提供有效的证书复印件，如同一人具有多证的可同时得分。②须提供供应商在评审当天前六个月内任意一个月为其购买社保的证明材料。③如证明资料不齐全的，视为无效，不得分。
	14分

	7
	质量控制方案（10分）
	根据供应商结合采购需求提供的质量控制方案（包括但不限于质量控制管理方案、质量控制措施、质量控制承诺等）进行评审：
1.方案内容合理，内容详细，完全满足且优于采购需求，得10分；
2.方案内容较合理，内容较详细，能满足采购需求，得6分；
3.方案不合理，内容简单，不能满足采购需求，得2分；
4.未提供方案的，不得分。
	10分

	8
	进度控制方案 (10分)
	根据供应商针对本项目提供的进度控制方案（包括但不限于进度控制安排、进度控制方法、进度控制措施等）进行评审：
1.方案内容合理，内容详细，完全满足且优于采购需求，得10分；
2.方案内容较合理，内容较详细，能满足采购需求的，得6分；
3.方案内容不合理，内容简单，不能满足采购需求，得2分；
4.未提供方案的，不得分。 
	10分

	9
	变更控制方案 (10分)
	根据供应商针对本项目提供的合同和信息管理方案（包括但不限于变更控制方法、变更控制措施等）进行评审：
1.方案内容合理，内容详细，完全满足且优于采购需求，得10分；
2.方案内容较合理，内容较详细，能满足采购需求，得6分；
3.方案内容不合理，内容简单，不能满足采购需求，得2分；
4.未提供方案的，不得分。 
	10分

	10
	价格评分
（10分）
	本项目的价格分：通过本项目审查且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。报价得分 = （评审基准价/最终报价）×价格分值
	10分

	合   计
	100分
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第四部分 合同模板

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。




南方医科大学第五附属医院
HIS新系统升级改造建设项目配套开展专业监理服务采购合同







合同编号：
甲方：
乙方：
签署地点：

南方医科大学第五附属医院HIS新系统升级改造建设项目配套开展专业监理服务采购合同
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国民法典》合同编相关规定及“南方医科大学第五附属医院HIS新系统升级改造建设项目配套开展专业监理服务项目”（项目编号：***）的采购结果和乙方《响应文件》内容，为明确双方权利和义务，保障双方权益，甲、乙双方在自愿、平等、协商、互利的基础上，订立本合同，合同签订后，需共同遵守。具体条款如下：
第一条 合同标的
1.乙方接受甲方的委托，作为南方医科大学第五附属医院HIS新系统升级改造建设项目配套开展专业监理服务单位，在合同期内向甲方提供HIS新系统升级改造建设项目配套开展专业监理服务，
2.协助甲方监督承建单位完成南方医科大学第五附属医院HIS新系统升级改造项目的建设以及验收工作。
第二条 合同价格
1.合同总价以人民币核算，本合同金额大写人民币     元整（¥00.00）。本合同总价包括但不限于监理服务、人员劳务、交通、资料整理、各项税费及应预见和不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用。
第三条 付款方式
1.合同签订并收到乙方开具的合规等额发票，经甲方核对无误后，15个工作日内向乙方支付合同总额的30%。（若乙方为中小企业，付款天数改为5个工作日）
2.HIS 系统完成上线工作并收到乙方开具的合规等额发票，经甲方核对无误后，60日内向乙方支付合同总额的40%。
3.HIS 系统项目完成最终验收并收到乙方开具的合规等额发票，经甲方核对无误后，60日内向乙方支付合同总额的30%。
4.乙方应于甲方支付款项之前向甲方提供合规发票，否则，甲方有权拒绝支付相应款项直至乙方提供合规发票为止，且甲方的拒付行为不被视为违约。
5.若因乙方原因，导致延迟付款的，后果由乙方承担，甲方不承担任何逾期付款的责任。
6.如遇节假日或不可抗拒原因，支付日期可顺延。
第四条 服务期和服务地点
1.服务期：自合同签订之日起至南方医科大学第五附属医院HIS新系统升级改造项目最终验收为止。
2.服务地点：甲方指定地点。
第五条 服务内容
1.按照 "四控三管一协调" 的监理工作体系，对甲方南方医科大学第五附属医院HIS新系统升级改造项目实施全过程监督管理。
2.项目实施阶段监理
2.1质量控制
· 审核承建单位提交的详细设计方案、接口设计方案、数据库设计方案，组织技术审核；
· 对硬件设备到货进行开箱验收，核对品牌、型号、规格、数量与配置，查验产品合格证、原厂质保函等资料；
· 监督系统安装部署、软件开发、配置调试、数据迁移等实施过程，对关键工序、关键节点实施旁站监理；
· 审核单元测试、集成测试、系统测试方案与测试用例，监督测试执行过程，审核测试报告；
· 对发现的质量问题签发监理通知单，督促承建单位整改并验证整改效果；
· 配合甲方开展阶段性验收，审核阶段交付成果的完整性与合规性。
2.2进度控制
· 审核承建单位提交的项目总体进度计划、月度计划、周计划，确认关键里程碑节点；
· 跟踪检查项目实际进度，对比计划进度进行偏差分析；
· 当进度出现滞后时，督促承建单位采取纠偏措施，调整进度计划并重新审核；
· 定期向甲方提交进度分析报告，预警进度风险；
· 审核项目延期申请，提出监理意见供甲方决策。
2.3投资控制
· 协助甲方编制项目资金使用计划，合理安排支付节奏；
· 审核承建单位提交的工程款支付申请，核对应完成工作量与实际完成质量；
· 对项目变更进行费用测算与经济性评估，严格控制额外支出；
· 审核项目竣工结算资料，配合完成财务审计；
· 提出优化投资的合理化建议，提升资金使用效益。
2.4变更控制
· 建立规范的变更管理流程，所有变更须履行申请、评估、审批、实施、验证程序；
· 对变更请求进行技术可行性、进度影响、费用影响、风险影响综合评估；
· 监督变更实施过程，验证变更效果，更新相关文档；
· 记录所有变更事项，形成完整的变更台账。
3.项目投入技术团队人员要求
3.1总监理工程师1名
3.1.1人员要求
本科或以上学历，10年以上信息系统/信息化项目监理或项目管理工作经验。
3.1.2工作内容
3.1.2.1监理策划与组织管理
3.1.2.1.1确定项目监理机构人员分工，组建监理团队；主持编制监理规划，审批各专业监理实施细则。
3.1.2.1.2组织建立监理工作制度，明确监理流程、文档管理、会议制度。
3.1.2.1.3代表监理单位与建设单位、承建单位、第三方单位开展工作对接，协调各方关系。
3.1.2.1.4审核监理周报、月报、专题报告，签发监理对外正式文件。
3.1.2.2项目开工、合同与进度管理
3.1.2.2.1审核承建单位提交的项目实施方案、实施组织设计、开工申请，签发工程开工令。
3.1.2.2.2熟悉项目合同，监督甲乙双方履行合同义务；处理合同变更、工程洽商，审核变更的必要性、范围、造价、工期影响。
3.1.2.2.3审批项目总进度计划、阶段性实施计划，监控整体进度，识别进度风险，组织协调进度纠偏。
3.1.2.2.4处理工程暂停、复工申请，签发工程暂停令、复工令。
3.1.2.3质量控制
3.1.2.3.1总体把控项目质量目标，审批质量管控方案，组织开展质量风险识别。
3.1.2.3.2审核需求规格说明书、概要设计、详细设计、测试方案等关键技术文档。
3.1.2.3.3组织重要阶段审核、方案审核；监督设备到货检验、软件部署、系统集成、测试、上线等关键节点。
3.1.2.3.4主持质量问题、缺陷问题分析，审批质量整改方案，跟踪重大质量问题闭环。
3.1.2.4投资、变更与计量管理
3.1.2.4.1审核工程款支付申请，签署工程款支付监理意见。
3.1.2.4.2审核工程变更申请，评估变更对造价、工期、质量的影响，参与变更审核。
3.1.2.4.3审核工程计量资料，复核项目工作量，防止超报、虚报。
3.1.2.4.4参与索赔处理，审核索赔资料，提出监理处理意见。
3.1.2.5验收、竣工及收尾
3.1.2.5.1审核承建单位竣工资料，组织竣工预验收，出具预验收监理意见。
3.1.2.5.2参与项目正式竣工验收，编写监理工作总结、监理竣工报告。
3.1.2.5.3审核项目竣工结算相关监理资料，处理项目遗留问题。
3.2总监理工程师代表1名
3.2.1人员要求
本科或以上学历，5年以上信息系统/信息化项目监理或项目管理工作经验。
3.2.2工作内容
3.2.2.1日常监理组织与现场管理
3.2.2.1.1根据总监理工程师授权，主持项目日常监理工作，落实监理规划与监理细则要求。
3.2.2.1.2检查各专业监理工程师履职情况，收集监理日常工作信息，向总监理工程师汇报项目风险、重大问题。
3.2.2.1.3主持监理例会，编写监理会议纪要；组织一般性专题协调会议。
3.2.2.2进度控制
3.2.2.2.1检查落实阶段性进度计划执行情况，跟踪任务完成情况，识别进度偏差，向总监理工程师汇报，落实总监理工程师确定的纠偏措施。
3.2.2.2.2收集进度数据，编制监理周报、月报初稿，报总监理工程师审核签发。
3.2.2.3质量控制
3.2.2.3.1参与审核实施方案、技术方案、测试方案等技术文档；组织一般性技术方案审核。
3.2.2.3.2跟踪系统集成、软硬件部署、测试、试运行等现场实施过程，开展旁站、巡检。
3.2.2.3.3跟踪一般质量缺陷整改落实，重大质量问题第一时间上报总监理工程师。
3.2.2.3.4检查设备进场验收，核对设备型号、配置、资料。
3.2.2.4合同、计量与变更辅助
3.2.2.4.1收集工程计量、工作量资料，完成初步复核，提交总监理工程师审核。
3.2.2.4.2接收工程变更申请，开展初步核查、评估，整理资料上报总监理工程师，不独立审批变更。
3.2.2.4.3收集工程款支付相关佐证材料，做初步核查，报总监理工程师审批。
3.2.2.5验收及收尾辅助
3.2.2.5.1收集竣工资料，开展资料初审；协助总监理工程师开展竣工预验收工作。
3.2.2.5.2跟踪项目试运行、质保期内一般缺陷整改工作。
3.2.2.5.3协助总监理工程师编制监理报告、监理工作总结初稿。
3.3监理工程师至少2名
3.3.1人员要求
3年以上信息系统/信息化项目监理或项目管理工作经验。
3.3.2工作内容
3.3.2.1监理前期工作
3.3.2.1.1熟悉项目合同、需求文件、技术方案、建设标准；参与编制监理实施细则，明确本专业监理要点、检查方法。
3.3.2.1.2熟悉承建单位实施方案、组织架构、人员配置，核对进场人员资质。
3.3.2.1.3参加项目交底会、第一次监理会议，整理本专业相关基础资料。
3.3.2.2质量控制（核心工作）
3.3.2.2.1文档审核：审核需求规格、概要设计、详细设计、数据库设计、接口方案、部署方案、测试方案、测试报告等技术文档，出具监理审核意见，重大问题上报总监理工程师或总监理工程师代表。
3.3.2.2.2设备 / 软硬件进场检查：对服务器、网络设备、安全设备、软件许可开展开箱检验，核对型号、版本、序列号、合格证、授权文件；不合格设备提出退场意见，报总监理工程师或总监理工程师代表。
3.3.2.2.3现场过程管控：采用巡检、旁站、见证测试、抽查等方式，监督软件开发、系统集成、配置调试、数据迁移、压力测试、联调测试、试运行等实施过程。
3.3.2.2.4缺陷与整改管理：发现质量问题，起草监理通知单；跟踪承建单位整改实施，对整改结果复核验证；重大质量隐患第一时间上报总监理工程师或总监理工程师代表。
3.3.2.2.5参与阶段审核：参与需求审核、设计审核、阶段测试审核，从监理角度提出专业意见。
3.3.2.3进度控制
3.3.2.3.1审核承建单位提交的总进度计划、月 / 周实施计划，检查计划合理性，提出监理初审意见报总监理工程师或总监理工程师代表。
3.3.2.3.2跟踪本专业任务实际完成情况，对比计划识别进度偏差，分析滞后原因，提出纠偏建议。
3.3.2.3.3收集进度数据，编写监理周报、月报中本专业板块内容，上报总监理工程师或总监理工程师代表。
3.3.2.3.4跟踪里程碑节点完成情况，出现重大进度风险及时向总监理工程师或总监理工程师代表报告。
3.3.2.4投资与变更控制
3.3.2.4.1开展工程计量初审，核对实际完成工作量，对工程款支付申请做资料核查，形成初审意见提交总监理工程师或总监理工程师代表，不独立审批支付。
3.3.2.4.2接收工程变更申请，开展技术、工作量初审，评估变更对质量、进度、造价的影响，整理变更资料上报总监理工程师或总监理工程师代表，无权审批变更。
3.3.2.4.3关注现场额外工作量，做好记录，防止未经审批的隐性增量。
3.3.2.5合同、信息（文档）管理
3.3.2.5.1跟踪检查承建单位合同履约情况，记录人员、交付物、工期履约偏差，发现合同风险上报总监理工程师或总监理工程师代表。
3.3.2.5.2负责监理专业文档收集、整理、编制：监理记录、巡检记录、旁站记录、测试见证记录、监理通知单、工作联系单初稿。
3.3.2.5.3督促承建单位按要求提交项目全套技术文档、过程文档；做好监理资料分类归档，保证资料完整可追溯。
3.3.2.6组织协调
3.3.2.6.1参加监理例会，汇报本专业监理情况，编写会议纪要专业部分；参加专题协调会。
3.3.2.6.2处理本专业一般性技术争议，做好参建各方沟通；重大矛盾、合同争议、索赔事项不得自行处理，上报总监理工程师或总监理工程师代表。
3.3.2.7测试、验收与收尾阶段
3.3.2.7.1监督单元测试、集成测试、系统测试、用户验收测试过程，见证关键测试，核查测试报告真实性。
3.3.2.7.2初审承建单位提交的竣工资料，核对资料完整性、一致性，将初审结果提交总监理工程师或总监理工程师代表。
3.3.2.7.3协助总监理工程师或总监理工程师代表开展竣工预验收，记录预验收问题清单，跟踪问题闭环整改。
3.3.2.7.4项目试运行阶段跟踪系统运行情况，记录故障与缺陷；质保期内跟踪缺陷修复工作。
3.3.2.7.5参与编写监理工作总结、监理报告相关专业章节。
4.保密要求
4.1本次项目所涉及有关医院的所有资料必须保密，乙方须提供承诺函（格式自拟）。
4.2要求在项目服务过程中，对所获得的有关甲方服务的各类数据、资料负有保密义务，未经许可，不得向第三方泄露。乙方应遵循如下要求：
4.2.1技术支持人员保证遵守医院有关的政策、法律、法规和制度；
4.2.2技术支持人员保证按照医院规范开展工作，凡接收到的重大服务请求在未经客户同意的情况下不做任何处理；
4.2.3技术支持人员保证不向外（指用户规定范围以外）泄漏任何业务和技术相关数据。
5.服务要求
提供服务期间以下各类服务输出文件：
5.1监理规划；
5.2监理月报；
5.3会议纪要；
5.4总结报告。
第六条 验收要求
1.乙方审核承建单位提交的验收申请及全套验收资料；
2.乙方审核验收方案，组织验收前自查，督促完成问题整改；
3.乙方协助甲方组织正式验收，出具监理意见；
4.乙方监督系统试运行，督促承建单位优化完善；
5.乙方审核项目最终交付成果，确认项目达到合同约定目标；
6.乙方协助完成项目资料归档与移交。
第七条 双方的权利和义务
1.甲方的权利和义务
1.1甲方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。
1.2乙方调换总监理工程师、总监理工程师代表、监理人员须经甲方同意。
1.3甲方有权要求乙方提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。
1.4当甲方发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承建单位串通给甲方或工程造成损失的，甲方有权要求乙方更换监理人员，直到终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
1.5甲方应按合同约定的时间及金额付款。
1.6甲方应当负责工程建设的协调，为监理工作提供外部条件。
1.7甲方应当在双方约定的时间内向乙方提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。
1.8甲方应免费向乙方提供办公地点。
1.9甲方由于不可抗力等原因，延长、修改、暂停合作业务相关工作，应提前通知乙方，此种情形不视为甲方违约，不承担任何违约责任。
2.乙方的权利和义务
2.1乙方按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应定期向甲方报告监理工作。
2.2乙方在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为甲方提供与其水平相适应的咨询意见。并按甲方的要求，提供监理前期服务，公正维护甲方的合法权益。
2.3乙方使用甲方提供的设施和物品属甲方的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给甲方。
2.4在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
2.5乙方在甲方委托的工程范围内，享有以下权利：
2.5.1对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向甲方的建议权；
2.5.2对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向承建单位提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得甲方的同意。当发现工程设计不符合国家颁发的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，乙方应当书面报告甲方并要求承建单位更正；
2.5.3审核工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承建单位提出建议并向甲方提出书面报告；
2.5.4主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向甲方报告；
2.5.5征得甲方同意，乙方有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向甲方报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向甲方作出书面报告；
2.5.6工程最终验收通过后一周内，整理与监理有关的资料并移交甲方。
2.6 乙方在甲方授权下，可对项目的变更有权提供咨询建议，乙方在提供咨询建议时，必须为咨询建议提供相关的标准等证明材料。
2.7乙方履行本合同的指定联系人及授权代表为    ，职务：      ；身份证件号码：     ；联系电话：      。在履行合同过程中，该指定联系人及授权代表的行为、意思表示及对甲方所作的任何承诺、通知等，都对乙方直接具有约束力；甲方通知送达该联系人及授权代表时，即视为通知送达乙方。
2.8乙方须接受甲方履约诚信评价。
第八条 违约责任及处罚
1.乙方违约责任及处罚
1.1除依本合同约定外，乙方单方面解除合同，应向甲方支付合同总价20%的违约金。
1.2乙方违反本合同中任何条款，即构成违约，应向甲方支付合同总价20%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。
1.3乙方擅自更换总监理工程师、总监理工程师代表、监理人员，未提前书面通知甲方并造成业务故障/服务脱节的，承担对应损失赔偿责任。
1.4乙方及项目人员泄露甲方医院各类数据、资料等涉密信息，单次向甲方支付合同总价20%违约金。
1.5乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，乙方应当补偿由于该索赔所导致甲方的各种费用支出。
2.甲方违约责任及处罚
2.1 除依本合同约定外，甲方单方面无故解除合同，应向乙方支付合同总价20%的违约金。
4.本合同生效后，如任何一方违约，守约方为维护权益，向违约方追偿的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费、保全担保费、鉴定费、差旅费等由违约方承担。
5.由于乙方违约所产生的违约金或赔偿金，甲方有权在应付未付给乙方的合同款项中直接扣除，同时甲方有权根据本合同的相关约定向乙方提出不足部分的赔偿。
6.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》合同编相关规定处理。
第九条 不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后一日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
第十条 纠纷的解决方式
签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决;若经协商不能达成协议时，应向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。
第十一条 合同组成
1.合同文件组成内容包括：本合同书、采购文件、响应文件等均为合同的有效组成部分，并纳入本合同条款内容，与本合同具有同等法律效力。
2.在协商和执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）也可成为本合同的有效组成部分。
3.以上若不同文件之间有冲突的，适用有利于甲方的条款。
第十二条 其它
1.如一方地址、电话有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
2.本合同未尽事宜，由双方协商处理,另行签订《补充协议》。
第十三条 合同生效
1.本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。
2.本合同一式  份，甲方执  份，乙方执  份。各份合同具有同等法律效力。
(以下无正文)
签署页
 
甲方：                                           乙方：
 
法定代表人或授权代表：                           法定代表人或授权代表：
                
日期：   年   月   日                            日期：   年   月   日
[bookmark: _Toc26597][bookmark: _Toc8593][bookmark: _Toc28173][bookmark: _Toc23421]第五部分 供应商须知

[bookmark: _Toc2094450][bookmark: _Toc10962][bookmark: _Toc2093311][bookmark: _Toc2093283][bookmark: _Toc3184][bookmark: _Toc2094422]1.供应商不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害甲方或其他供应商的合法权益，供应商不得以向甲方、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。
[bookmark: _Toc2094438][bookmark: _Toc2093299][bookmark: _Toc19652]2.供应商报名成功后应按采购文件的规定及相关格式要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和采购人监督管理部门对其中任何资料进行核查（核对原件）的要求。
3.供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。
4.采购文件中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。
5.供应商应承担所有与编写和提交文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
6.知识产权
[bookmark: _Toc11399][bookmark: _Toc2094419][bookmark: _Toc2093280]6.1	供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的主张，该责任应由供应商承担。
[bookmark: _Toc9126][bookmark: _Toc2093281][bookmark: _Toc2094420]6.2 报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其他知识产权的一切相关费用。
7.报价的要求
7.1供应商必须按采购文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。
7.2 响应文件报价包含货物或服务的（含相关配件、附件、安装、材料）价款、税费、运输费、装卸费、配送、加工、保险费用及其技术和售后服务费等一切有关费用，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，供应商不得再向采购人收取任何费用。
7.3供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。
7.4响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
8.响应文件正本必须打印，并按要求签字或盖章，副本可以是响应文件正本复印，正本与副本不符，以正本为准。
9.响应文件一般不得涂改和增删，如有涂改和增删之处，必须加盖公章或由投标人法定代表人签字或授权代表签字。
10.响应文件需要一正陆副共柒份，封面应注明“正本”“副本”字样并须由供应商加盖公章、装订成册，如因装订不牢固导致的任何损失由供应商承担。报名时提供的资料与响应文件不一致时以响应文件为准。
11.响应文件除封面外，其他材料须双面打印，各报名供应商应确保所提供响应文件资料一定要真实、完整、清晰可辨，响应文件模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成不能进入磋商（谈判）环节等严重后果由供应商自行负责。
12.供应商须为其响应文件的正本及所有副本制作目录并标明页码，响应文件应按相关规定和要求签署、加盖公章。
13.所有响应文件须密封在一个不透明的外层封装中；并在封口位置处加盖公章，如因响应文件未密封导致不能进入磋商（谈判）环节者，一切后果由供应商自负。
14.供应商携带密封的响应文件现场参加院内采购会议。
15.投标人法定代表人或法定代表人授权委托人（如有授权）到场参加采购会议，现场需出示身份证明文件审核。
16.供应商须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。
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1.封面
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南方医科大学第五附属医院

HIS新系统升级改造建设项目配套开展专业监理服务项目


响应文件
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[bookmark: _Toc937][bookmark: _Toc25934][bookmark: _Toc13141][bookmark: _Toc27329][bookmark: _Toc4116][bookmark: _Toc11245][bookmark: _Toc335][bookmark: _Toc22456][bookmark: _Toc13633][bookmark: _Toc40346217][bookmark: _Toc40346376][bookmark: _Toc1743][bookmark: _Toc2916][bookmark: _Toc17709][bookmark: _Toc20884][bookmark: _Toc40776112][bookmark: _Toc27997]项目编号：
[bookmark: _Toc2029][bookmark: _Toc22817][bookmark: _Toc11603][bookmark: _Toc29102][bookmark: _Toc30979][bookmark: _Toc26785][bookmark: _Toc30220][bookmark: _Toc20386][bookmark: _Toc2012][bookmark: _Toc3677][bookmark: _Toc11485][bookmark: _Toc2786][bookmark: _Toc5238][bookmark: _Toc31538][bookmark: _Toc23155][bookmark: _Toc3075][bookmark: _Toc19699][bookmark: _Toc23097]公司名称：
[bookmark: _Toc29767][bookmark: _Toc27867][bookmark: _Toc11141][bookmark: _Toc16794][bookmark: _Toc11288][bookmark: _Toc40776113][bookmark: _Toc14474][bookmark: _Toc17930][bookmark: _Toc24763][bookmark: _Toc11558][bookmark: _Toc4013][bookmark: _Toc32315][bookmark: _Toc13212][bookmark: _Toc7052][bookmark: _Toc13522][bookmark: _Toc18843][bookmark: _Toc28064][bookmark: _Toc21483][bookmark: _Toc20623][bookmark: _Toc40346377][bookmark: _Toc40346218][bookmark: _Toc14824][bookmark: _Toc12645][bookmark: _Toc15278][bookmark: _Toc26700][bookmark: _Toc31993]业务代表：
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2.目录

	序号
	材料名称
	证明文件索引

	1
	封面（详见相关格式文件）
	第（   ～   ）页

	2
	目录（详见相关格式文件）
	第（   ～   ）页

	3
	响应文件自查（详见相关格式文件）
	第（   ～   ）页

	4
	报价/承诺（详见相关格式文件）
	第（   ～   ）页

	5
	采购需求偏离表（详见相关格式文件）
	第（   ～   ）页

	6
	评分自查表（资格+评分）
	第（   ～   ）页

	7
	公司简介
	第（   ～   ）页

	8
	服务方案
	第（   ～   ）页

	9
	2023年1月1日至今同类项目的业绩用户名单（按评分标准要求提供）
	第（   ～   ）页

	10
	公平竞争承诺书（详见相关格式文件）
	第（   ～   ）页

	11
	关于资格和响应文件的声明函（详见相关格式文件）
	第（   ～   ）页

	12
	其他重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）（格式自拟）
	第（   ～   ）页

	13
	针对本项目供应商认为需提供的说明或资料。
	第（   ～   ）页

	14
	根据评分标准需提供的佐证资料
	第（   ～   ）页



[bookmark: _Toc15777][bookmark: _Toc32435][bookmark: _Toc3724][bookmark: _Toc889][bookmark: _Toc27925][bookmark: _Toc29844][bookmark: _Toc22627][bookmark: _Toc9431][bookmark: _Toc11635][bookmark: _Toc4088]2.1响应文件自查表
[bookmark: _Toc7824][bookmark: _Toc17107][bookmark: _Toc26331][bookmark: _Toc26151][bookmark: _Toc14126][bookmark: _Toc5440][bookmark: _Toc12435][bookmark: _Toc18164][bookmark: _Toc22079]响应文件自查表

[bookmark: _Toc20489][bookmark: _Toc16277][bookmark: _Toc10238][bookmark: _Toc20261][bookmark: _Toc2350][bookmark: _Toc19842][bookmark: _Toc32471][bookmark: _Toc10710][bookmark: _Toc4912]（1）资格符合性审查内容
	序号
	自查内容
	自查结果
（确认则打√）
	证明文件
（如有）

	1
	具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，并加盖公章。
	
	第   页

	2
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供书面声明函或承诺函，并加盖公章。
	
	第   页

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供书面声明函或承诺函，并加盖公章。
	
	第   页

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供书面声明函或承诺函，并加盖公章。
	
	第   页

	5
	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函或承诺函，并加盖公章。
	
	第   页

	6
	本项目不接受联合体响应。提供书面声明函或承诺函，并加盖公章。
	
	第   页

	7
	提供法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书（响应文件按照采购文件规定要求签署、盖章）
	
	第   页

	8
	①对所投包号的全部内容进行投标报价；
②投标报价不低于成本价，且是确定的；
③投标报价未超过投标限价。
	
	自查

	9
	按照采购文件规定要求签署、盖章
	
	自查

	10
	响应文件对采购文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款不产生偏离（响应文件中技术参数、功能或其他内容优于采购要求部分不视作偏离）
	
	自查

	11
	符合采购文件中规定的其他实质性要求。
	
	自查

	12
	符合法律法规规定的其他实质性要求。
	
	自查



（2） [bookmark: _Toc4011][bookmark: _Toc29754][bookmark: _Toc7316][bookmark: _Toc19923][bookmark: _Toc24066][bookmark: _Toc16128][bookmark: _Toc3741][bookmark: _Toc19939][bookmark: _Toc16921]评分部分自查
	序号
	评审内容
	评审细则
	分值
	自评得分
	证明文件指引

	1
	一般性条款（非“★”、“▲”号条款）响应 (16分)
	根据供应商的响应文件对“第二部分 采购需求--二、技术要求以及三、商务要求”的一般性条款（非“★”、“▲”号）的响应情况进行评审（共8项）。每一项一般性条款的响应情况为“正偏离”或“符合”或“无偏离”的，得2分，最高得16分。
注：①填写《技术和服务要求响应表》，若采购需求有要求提供证明材料的，需提供符合要求的证明材料，否则视为负偏离，响应情况表需备注证明文件页码。为方便评审，建议在证明材料能体现技术条款处进行标识（如增加红色方框并写明对应的条款名称或条款序号）。②不按要求提供或提供不符的视为负偏离。③如采购需求书中有要求证明资料的，以采购需求书要求为准。
	16分
	
	第   页

	2
	同类项目业绩
（10分）
	供应商具有自2023年1月1日至今同类项目业绩（信息化项目监理服务）的，每提供一个合同得2分，最高得10分。
注：①以合同签订时间为准，与同一用户单位签订的多份同类项目业绩不累计计分。②附合同关键页复印件作为证明材料（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同内容、签订合同双方的落款盖章、签订日期等的关键页）。
	10分
	
	第   页

	3
	认证证书 (6分)
	供应商具有有效的管理体系认证（认证范围须与信息化监理相关）证书：
1.具有ISO9001质量管理体系认证证书，得2分；

2.具有ISO27001信息安全管理体系认证证书，得2分；
3.具有ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证证书，得2分。
注：以上资质证书须在有效期内，提供证书的复印件并加盖公章，否则不得分。
	6分
	
	第   页

	4
	总监理工程师（8分）
	总监理工程师（1人），需具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）信息系统监理师证书，否则以下不得分，在此基础上具备以下证书：
1.具有本科或以上学历证书，得2分。
2.具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）的信息系统项目管理师证书，得2分。
3.具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）的系统集成项目管理工程师证书，得2分。
4.具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）的系统分析师证书，得2分。
注：①提供有效的证书复印件。②须提供供应商在评审当天前六个月内任意一个月为其购买社保的证明材料。③如证明资料不齐全的，视为无效，不得分。
	8分
	
	第   页

	5
	总监理工程师代表（6分）
	总监理工程师代表（1人），需具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）信息系统监理师证书，否则以下不得分，在此基础上具备以下证书：
1.具有本科或以上学历证书，得2分。
2.具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）的信息系统项目管理师证书，得2分； 
3.具有咨询工程师（投资）登记证书【电子、信息工程（含通信、广电、信息化）】，得2分。
注：①提供有效的证书复印件。②须提供供应商在评审当天前六个月内任意一个月为其购买社保的证明材料。③如证明资料不齐全的，视为无效，不得分。
	6分
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	6
	项目团队人员（14分）
	项目团队人员（总监理工程师、总监理工程师代表除外），需具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）信息系统监理师证书，否则以下不得分，在此基础上具备以下证书：
1.具有咨询工程师（投资）登记证书【电子、信息工程（含通信、广电、信息化）】,每提供1人得2分，最高得2分；
2.具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）的软件评测师证书,每提供1人得2分，最高得2分；
3.具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）的信息系统项目管理师证书,每提供1人得2分，最高得4分；
4.具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）的网络工程师证书,每提供1人得2分，最高得4分；
5.具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）的系统规划与管理师证书，每提供1人得2分，最高得2分。
注：①提供有效的证书复印件，如同一人具有多证的可同时得分。②须提供供应商在评审当天前六个月内任意一个月为其购买社保的证明材料。③如证明资料不齐全的，视为无效，不得分。
	14分
	
	第   页

	7
	质量控制方案（10分）
	根据供应商结合采购需求提供的质量控制方案（包括但不限于质量控制管理方案、质量控制措施、质量控制承诺等）进行评审：
1.方案内容合理，内容详细，完全满足且优于采购需求，得10分；
2.方案内容较合理，内容较详细，能满足采购需求，得6分；
3.方案不合理，内容简单，不能满足采购需求，得2分；
4.未提供方案的，不得分。
	10分
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	8
	进度控制方案 (10分)
	根据供应商针对本项目提供的进度控制方案（包括但不限于进度控制安排、进度控制方法、进度控制措施等）进行评审：
1.方案内容合理，内容详细，完全满足且优于采购需求，得10分；
2.方案内容较合理，内容较详细，能满足采购需求的，得6分；
3.方案内容不合理，内容简单，不能满足采购需求，得2分；
4.未提供方案的，不得分。 
	10分
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	9
	变更控制方案 (10分)
	根据供应商针对本项目提供的合同和信息管理方案（包括但不限于变更控制方法、变更控制措施等）进行评审：
1.方案内容合理，内容详细，完全满足且优于采购需求，得10分；
2.方案内容较合理，内容较详细，能满足采购需求，得6分；
3.方案内容不合理，内容简单，不能满足采购需求，得2分；
4.未提供方案的，不得分。 
	10分
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	10
	价格评分
（10分）
	本项目的价格分：通过本项目审查且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。报价得分 = （评审基准价/最终报价）×价格分值
	10分
	/
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	合   计
	100分
	/
	/



重要提示：请供应商认真核对上述条目相关资料提供情况，并标明页内码，以利于评委评审时快速查对。

                                  供应商名称（加盖公章）：
                                                 日期：   年   月   日





2.2报价及承诺
[bookmark: _Toc6121][bookmark: _Toc8677][bookmark: _Toc337][bookmark: _Toc17193][bookmark: _Toc5184][bookmark: _Toc21593][bookmark: _Toc6838]报价表
	项目名称
	报价（含税）
（人民币 元）
	备注

	南方医科大学第五附属医院HIS新系统升级改造建设项目配套开展专业监理服务项目
	金额（小写）：

金额（大写）：
	




[bookmark: _Toc12770][bookmark: _Toc28125][bookmark: _Toc1767]1.温馨提示（金额大写）：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万
[bookmark: _Toc30244]2.报价要求：
①报价为全包价，以人民币为结算单位，包括但不限于安装费、调试费、技术服务费（含联络费、培训费、保修费）、各项税费及不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用。
3.其他承诺：
[bookmark: _Toc2864][bookmark: _Toc10413][bookmark: _Toc16360]                                              




供应商名称（公章）：
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：           
	                                                    日  期：    年    月     日


2.3 采购需求偏离表
采购需求偏离表
★的条款均为必须完全满足指标，供应商须进行实质性响应，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。
▲供应商应根据所投产品/服务的情况逐项如实填写“用户需求响应偏离表”并作为供应商评分的重要依据。如不按所投产品/服务实际响应情况填写或不填写，视为不符合采购文件要求，对应技术参数和商务参数不得分，由此产生的不良后果由供应商自行负责。
无偏离：所投产品/服务响应采购文件需求；
正偏离：所投产品/服务优于/高于采购文件需求；
负偏离：所投产品/服务不符合采购文件需求。
本表所列条款必须一一予以响应，“响应文件实际响应”一栏应填写具体的响应内容。如无偏离则在“偏离差异说明”一栏中填写“无”；有偏离则在“偏离差异说明”一栏填写具体说明。
1、 “★”条款响应表
	序号
	采购文件的要求
	响应文件实际响应
	是否偏离
（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离差异
说明
	证明文件索引

	1
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	2
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	…
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二、技术要求条款响应表
	序号
	采购文件的要求
	响应文件实际响应
	是否偏离
（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离差异
说明
	证明文件索引

	1
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	2
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	…
	
	
	
	
	第（   ～    ）页


三、商务要求条款响应表
	序号
	采购文件的要求
	响应文件实际响应
	是否偏离
（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离差异
说明
	证明文件索引

	1
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	2
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	…
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四、合同条款响应表
	序号
	合同模板条款
	响应文件实际响应
	是否偏离
（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离差异
说明
	证明文件索引

	1
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	2
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	…
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[bookmark: _Toc29859]供应商名称（盖章）：
[bookmark: _Toc26168]                                       日期：      年    月    日
[bookmark: _Toc18653][bookmark: _Toc8755][bookmark: _Toc29687][bookmark: _Toc16096][bookmark: _Toc15747][bookmark: _Toc12562][bookmark: _Toc28851][bookmark: _Toc6214][bookmark: _Toc21213][bookmark: _Toc31077][bookmark: _Toc21561][bookmark: _Toc31674]



[bookmark: _Toc24172][bookmark: _Toc14003][bookmark: _Toc23413]2.4法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书
[bookmark: _Toc32303][bookmark: _Toc23326][bookmark: _Toc19528][bookmark: _Toc18442][bookmark: _Toc22827][bookmark: _Toc31787][bookmark: _Toc14073][bookmark: _Toc23684][bookmark: _Toc24790][bookmark: _Toc31311][bookmark: _Toc14931][bookmark: _Toc16236][bookmark: _Toc22175][bookmark: _Toc14591][bookmark: _Toc3758][bookmark: _Toc23685][bookmark: _Toc14853][bookmark: _Toc28957][bookmark: _Toc7276][bookmark: _Toc14020][bookmark: _Toc3241][bookmark: _Toc15050][bookmark: _Toc18443]法定代表人资格证明书
兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。
供应商法定代表人（签字或签章）：                                  
供应商名称（加盖公章）：                                              
日  期：                                                           
[image: 说明: C:\Users\NY5Y\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-27478.png]      [image: 说明: C:\Users\NY5Y\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-12176.png]
[bookmark: _Toc23308][bookmark: _Toc3494][bookmark: _Toc26675][bookmark: _Toc3470][bookmark: _Toc14277][bookmark: _Toc9844][bookmark: _Toc17511][bookmark: _Toc18069]







[bookmark: _Toc16130][bookmark: _Toc28232][bookmark: _Toc11510][bookmark: _Toc5147]法定代表人授权委托书
本授权书声明：
注册于           （公司注册地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第五附属医院HIS新系统升级改造建设项目配套开展专业监理服务项目（项目编号：NYWYF20260012）院内采购活动中一切与之相关的事宜。
授权日期：                  至                   
本授权书在签字盖章后生效，特此声明。
供应商法定代表人（签字或签章）：                                
供应商被授权人（签字）：                                        
供应商名称（加盖公章）：                                        
日 期 ：                                                            
                                    
[image: 说明: C:\Users\NY5Y\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-12643.png][image: 说明: C:\Users\NY5Y\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-20896.png]

[bookmark: _Toc32281][bookmark: _Toc10212]
[bookmark: _Toc13766]
[bookmark: _Toc20534][bookmark: _Toc6192][bookmark: _Toc4097][bookmark: _Toc26640][bookmark: _Toc32147][bookmark: _Toc22587][bookmark: _Toc4185]

[bookmark: _Toc8206]
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2.5承诺函或声明函
承诺函
致：南方医科大学第五附属医院
      本公司参加贵方组织的南方医科大学第五附属医院HIS新系统升级改造建设项目配套开展专业监理服务项目（项目编号：NYWYF20260012）的院内采购活动作出如下郑重承诺：
（一）我方具有独立承担民事责任的能力；
（二）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（三）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（四）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（五）我方在参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）我方不存在以下情况：以联合体形式参加本项目院内采购活动；

如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。
特此承诺！


供应商名称（盖章）：                  

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或签章）：                  

日期：      年   月   日




声明函
致：南方医科大学第五附属医院
      本公司参加贵方组织的南方医科大学第五附属医院HIS新系统升级改造建设项目配套开展专业监理服务项目（项目编号：NYWYF20260012）的院内采购活动作出如下郑重声明：
（一）我方具有独立承担民事责任的能力；
（二）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（三）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（四）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（五）我方在参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）我方不存在以下情况：以联合体形式参加本项目院内采购活动；

如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。
特此声明！



供应商名称（盖章）：                  

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或签章）：                  

日期：      年   月   日

2.6业绩清单汇总
[bookmark: _Toc27402][bookmark: _Toc13372][bookmark: _Toc27041][bookmark: _Toc17724][bookmark: _Toc12811][bookmark: _Toc22733][bookmark: _Toc29658][bookmark: _Toc6189][bookmark: _Toc2703]同类项目业绩情况一览表
	序号
	业主名称
	项目名称
	合同总价（元）
	合同签订时间
	业主单位
联系人及电话
	证明文件

	1
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	…
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[bookmark: _Toc16613][bookmark: _Toc6536][bookmark: _Toc1667][bookmark: _Toc25473][bookmark: _Toc14309][bookmark: _Toc4106][bookmark: _Toc30168][bookmark: _Toc16606][bookmark: _Toc8547][bookmark: _Toc31502][bookmark: _Toc29821]注：1.按评分标准提供相关证明材料。

[bookmark: _Toc16505][bookmark: _Toc40776119][bookmark: _Toc27180][bookmark: _Toc21435][bookmark: _Toc40346385][bookmark: _Toc17929][bookmark: _Toc40346226][bookmark: _Toc24877][bookmark: _Toc23732][bookmark: _Toc20164][bookmark: _Toc30558][bookmark: _Toc9749]
[bookmark: _Toc30531][bookmark: _Toc1241][bookmark: _Toc2855][bookmark: _Toc19039][bookmark: _Toc14463][bookmark: _Toc2005][bookmark: _Toc27262][bookmark: _Toc32422][bookmark: _Toc30135][bookmark: _Toc25012][bookmark: _Toc14093][bookmark: _Toc1521][bookmark: _Toc14321][bookmark: _Toc5396][bookmark: _Toc24705][bookmark: _Toc16816][bookmark: _Toc19803][bookmark: _Toc2196][bookmark: _Toc17932][bookmark: _Toc27834]2.7公平竞争承诺书
[bookmark: _Toc18674][bookmark: _Toc17911][bookmark: _Toc32579][bookmark: _Toc21492][bookmark: _Toc2531][bookmark: _Toc8233][bookmark: _Toc11542][bookmark: _Toc9163][bookmark: _Toc9778]公平竞争承诺书
[bookmark: _Toc31660][bookmark: _Toc28837][bookmark: _Toc22057][bookmark: _Toc16887][bookmark: _Toc4776][bookmark: _Toc6051][bookmark: _Toc17440][bookmark: _Toc25290][bookmark: _Toc11498]南方医科大学第五附属医院：
本公司愿接受贵单位邀请，积极参加南方医科大学第五附属医院HIS新系统升级改造建设项目配套开展专业监理服务项目（项目编号：NYWYF20260012） 的采购活动。为杜绝商业贿赂现象，维护良好管理秩序，共同营造公平、公正的竞争环境，我方郑重承诺：
1.遵守贵单位就项目采购所制定的所有相关流程及要求，并保证所提交《响应文件》中相关资料与描述真实有效。  
2.坚持投标独立性，保证不以任何手段了解或意图了解其他参与人情况及其信息。  
3.保证不私下接触贵单位负责采购组织工作的人员及相关领导。 
4.保证不对贵单位负责采购组织工作的人员及相关领导进行宴请、招待，或赠送及承诺赠送礼金、礼品、礼券、其他利益。  
5.除贵院公开渠道获取相关信息外，保证不以其他方式刺探或意图刺探贵司采购信息及其进展。  
6.保证采取内部约束措施，禁止具体经办人或其他相关人员私自实施前述各项禁止性行为，并对其违规后果承担连带责任。  
7.保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，具有良好的历史诚信记录，并将依法参与项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则愿意承担相应的法律责任。
8.如出现违反上述各项承诺情况，自愿接受贵院取消资格等处罚措施，并对贵院因此所受损失进行全额赔偿。  
9.如贵院负责招投标组织工作的人员及相关领导，明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平的，保证立即向贵院监察部门进行举报。  
特此承诺。                                     

                           供应商名称（盖章）： ****公司
         
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或签章）：
                                                              
                                                               
                                              日 期：     年    月    日


2.8关于资格和响应文件的声明函
[bookmark: _Toc21003][bookmark: _Toc9333][bookmark: _Toc24964][bookmark: _Toc12986][bookmark: _Toc3968][bookmark: _Toc20949][bookmark: _Toc32565][bookmark: _Toc4538][bookmark: _Toc29038][bookmark: _Toc12210][bookmark: _Toc12567][bookmark: _Toc5237][bookmark: _Toc24408][bookmark: _Toc29986][bookmark: _Toc2162][bookmark: _Toc9085][bookmark: _Toc22349][bookmark: _Toc9813][bookmark: _Toc9308][bookmark: _Toc6773][bookmark: _Toc30920]关于资格和响应文件的声明函
致：南方医科大学第五附属医院
关于贵方院内采购项目名称：南方医科大学第五附属医院HIS新系统升级改造建设项目配套开展专业监理服务项目（项目编号：NYWYF20260012），本签字人愿意参加本项目的院内采购活动，提供采购文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的，并作出如下声明：
1.我方具有独立承担民事责任的能力；
2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
5.我方不存在以下情况：以联合体形式参加本项目院内采购活动；
6.我方不存在以下情况：以分包、转包形式参加本项目院内采购活动；
7.我方在参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；
8.我方不存在以下情况：法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本采购项目的院内采购活动；
9.我方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；
10.我方为本次磋商所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任。

如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。
特此声明！



供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或签章）：

                                日期：   年    月    日



[bookmark: _Toc25323]2.9其他重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）（格式自拟）

2.10针对本项目供应商认为需提供的说明或资料。（格式自拟）
[bookmark: _Toc9456][bookmark: _Toc27851][bookmark: _Toc13483][bookmark: _Toc29898][bookmark: _Toc29810][bookmark: _Toc29100][bookmark: _Toc6025][bookmark: _Toc30483][bookmark: _Toc14094]2.11根据评分标准需提供的佐证资料。（格式自拟）






























image1.png
BERFNS HEEEZE





image2.png
BERFNS HER EZE





image3.png
BRRE S (HEEEZ





image4.png
U S PHE RE Z





